| № | Наименование тактической задачи, мероприятия | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Создание, внедрение и сопровождение системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне - муниципальной распределенной информационной системы (МРИС), включая модернизацию системы электронного документооборота (СЭД) | Администра-ция города Иванова (управление информацион-ных ресурсов) | 2013- 2015 | 11395 | 5012,4 | 4350,4 | 2032,2 |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по переводу уникальных услуг города Иванова (6 услуг) в электронный вид - разработка модуля "Муниципальные услуги" как составной части СЭД. Разработка и внедрение регламентов и программного обеспечения взаимодействия ведомственных информационных систем. Проведение экспертизы архивов, баз данных и документных потоков Администрации (предпроектное обследование) |  | 2013- 2015 | 3470 | 1420,2 | 1742,6 | 307,2 |  |
| 1.2. | Модернизация системы электронного документооборота как составной части МРИС для обеспечения оказания услуг в электронном виде. Приобретение, внедрение и сопровождение программного обеспечения. Создание электронного архива документов Администрации г. Иваново |  | 2013- 2015 | 7925 | 3592,20 | 2607,8 | 1725 |  |
| 2. | Совершенствование программно - технической и телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения работы МРИС. Создание и обеспечение работы дата-центра | Администра-ция города Иванова (МКУ "МФЦ в городе Иванове") | 2013- 2015 | 4733,2 | 992 | 1649 | 2092,2 |  |
| 2.1. | Приобретение серверного оборудования и оборудования для создания и хранения резервных копий информационных систем, электронного архива Администрации, размещения электронных сервисов, общегородских реестров, регистров, справочников и классификаторов * |  | 2013- 2015 | 2839,6 | 492 | 1355,4 | 992,2 |  |
| 2.2. | Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимосвязь элементов дата-центра, а также передачу данных между дата-центром и пользователями (прокладка линий связи) |  | 2014 | 293,6 | 0 | 293,6 | 0 |  |
| 2.3. | Создание инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование основных систем дата-центра |  | 2013- 2015 | 1600 | 500 | 0 | 1100 |  |
| 3. | Проведение мероприятий по лицензированию программного обеспечения, обслуживанию электронных подписей и оплате услуг связи | Администра-ция города Иванова (управление информацион-ных ресурсов) | 2013- 2015 | 8443,8 | 3614,6 | 3614,6 | 1214,6 |  |
| 3.1. | Приобретение программного обеспечения (неисключительных прав со стороны поставщика лицензий на программное обеспечение Microsoft в форме программы ЕАSA) | Администра-ция города Иванова (управление информацион-ных ресурсов) | 2013- 2014 | 4800 | 2400 | 2400 | 0 |  |
| 3.2. | Услуги связи (доступа в сеть интернет) (обеспечение работы 10 информационных киосков) |  | 2013- 2015 | 662,4 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |  |
| 3.3. | Услуги связи (абонентская плата за внутрисетевой трафик - за 10 информационный киосков) |  | 2013- 2015 | 285 | 95 | 95 | 95 |  |
| 3.4 | Услуги связи (доступ в сеть интернет)-объединенный интернет для подразделений Администрации г. Иваново, оказывающих муниципальные услуги |  | 2013- 2015 | 662,4 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |  |
| 3.5. | Услуги по выпуску (продлению) сертификатов открытых ключей электронной подписи (включая связанные с этим консультационные услуги и услуги по проверке документов) - 86 подписей |  | 2013- 2015 | 1134 | 378 | 378 | 378 |  |
| 3.6. | Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем (не менее 100 лицензий) и оплата информационных услуг (услуг по сопровождению экземпляров справочно-правовых систем) | Финансово-казначейское управление Администра-ции города Иванова | 2013- 2015 | 900 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 24572 | 9619 | 9614 | 5339 |  |

».