«Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п | Наименование тактической задачи, мероприятия |  | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 |
| 1 | Корректировка рабочего проекта ливневой канализации по ул. Г. Хлебникова на участке от ул. Лежневской до ул. Кудряшова в г.Иваново * |  | Управление капитального строительства Администра-ции города Иванова | 2010- 2011 | 52 749,04 | 36 523,63 | 16 225,41 |
|  | - | в т.ч. средства федерального бюджета |  |  | 21 390,19 | 21 390,19 |  |
|  | - | в т.ч. средства городского бюджета |  |  | 31 358,85 | 15 133,44 | 16 225,41 |
| 2 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Корректировка рабочего проекта ливневой канализации по ул. Г. Хлебникова на участке от ул. Лежневской до ул. Кудряшова в г.Иваново» |  | Управление капитального строительства Администра-ции города Иванова | 2010- 2011 | 834,40 | 0,00 | 834,40 |
|  | - | в т.ч. средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  |
|  | - | в т.ч. средства городского бюджета |  |  | 834,40 | 0,00 | 834,40 |
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 53 583,44 | 36 523,63 | 17 059,81 |

* - наименование мероприятия указано в соответствии с проектно-сметной документацией и положительным заключением ОГУ «Ивгосэкспертиза» № 37-1-5-0010-08 от 04.03.2008.».