«Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий <\*> | Исполни-тель | Срок | Всего | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.  | Ввод к 2012 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 8663,46 кв. м  |  |  | 81827,35 | 81827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново  | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2010 | 43573,72 | 43573,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 17500,00 | 17500,00 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 19516,20 | 19516,20 |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 6557,52 | 6557,52 |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция зданиябассейна МУДОД ДЮСШ № 10 по ул. Багаева, 38/17   | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2010 | 34791,80 | 34791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 34791,80 | 34791,80 |  |  |  |  |
| 1.3. | Корректировка проектно-сметной документации пообъекту «Строительствоуниверсального спортивного комплексапо ул. ГенералаХлебникова в г. Иваново»   | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2010 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 365,00 | 365,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция стадиона«Текстильщик» в  г. Иваново   | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2010 | 719,78 | 719,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 719,78 | 719,78 |  |  |  |  |
| 1.5. | Содержание универсального спортивного комплексапо ул. ГенералаХлебникова в г. Иваново до ввода в эксплуатацию   | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2010 | 2377,05 | 2377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 2377,05 | 2377,05 |  |  |  |  |
| 2.  | Ввод в 2012 году не менее 24,43 га и в2013 году не менее12,0 га дополнительныхплощадей муници-пальных кладбищ и увеличение мест захоронений  |  |  | 52100,00 | 4800,00 | 26300,00 | 18000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 2.1. | Расширение городскогомуниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района  | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2010 -2012 | 25100,00 | 4800,00 | 5300,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 25100,00 | 4800,00 | 5300,00 | 15000,00 |  |  |
| 2.2. | Приобретение земельного участкаориентировочной площадью 12 га дляорганизации кладбища  | Ивановский городской комитет поуправлению имуществом | 2011 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  |  |
| 2.3. | Разработка проектно- сметной документации «Обустройство кладбищав районе с.Ново-Талицы»   | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2011 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |
| 2.4. | Обустройство кладбищав районе с. Ново-Талицы   | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2012 -2013 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 6000,00 |  |  | 3000,00 | 3000,00 |  |
| 3.  | Подготовка к 2011 годупроектно-сметной документации, предусматривающей увеличение паркамикультуры и отдыхапотребляемой мощностидо 160 кВт  |  |  | 380,78 | 189,71 | 191,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Разработка проектно- сметной документации электроосвещения территории (активной ипрогулочной зон,лыжной трассы) МУК«Парк культуры иотдыха «Харинка»  | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2010 -2011 | 380,78 | 189,71 | 191,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 380,78 | 189,71 | 191,07 |  |  |  |
| 4. | Ввод к 2015 году в эксплуатацию Дворца игровых видов спорта общей площадью не менее 16 544,98 кв.м  |  |  | 17963,88 | 0,00 | 14000,00 | 803,33 | 1111,11 | 2049,44 |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации настроительство Дворцаигровых видов спорта вг. Иваново Ивановскойобласти  | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2011 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |  |
| городской бюджет  | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  |  |
| 4.2. | Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2012-2014 | 3963,88 | 0,00 | 0,00 | 803,33 | 1111,11 | 2049,44 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет   | 3963,88 |  |  | 803,33 | 1111,11 | 2049,44 |
| 5.  | Ввод к 2012 году вэксплуатацию не менее39,6 кв. м общейплощади построенных(отреконструиро-ванных)котельных  |  |  | 281,69 | 157,30 | 124,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Реконструкция котельной № 39,расположенной в м. Горино по ул. 2-яЯгодная, 31 в г. Иванове   | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2010 -2011 | 281,69 | 157,30 | 124,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 281,69 | 157,30 | 124,39 |  |  |  |
| 6.  | Ввод к 2013 году вэксплуатацию дошкольного образовательного учреждения площадью не менее 2067,78 кв. м  |  |  | 34,22 | 0,00 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Строительство дошкольного учрежденияна 220 мест вмикрорайоне «НоваяИльинка» в г. Иваново  | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2011  | 34,22 | 0,00 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет  | 34,22 |  | 34,22 |  |  |  |
| 7.  | Теплоснабжение жилогодома № 58 по ул. Сахарова в г. Ивановос выполнением в 2011году мероприятий по прокладке теплотрассы,протяженностью не менее 500,0 м  |  |  | 4081,144 | 0,00 | 4081,144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Подключение теплоснабжения жилого дома № 58 по ул. Сахарова от котельной № 41 МП «Ивгортеплоэнерго» | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2011 | 4081,144 | 0,00 | 4081,144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет   | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет   | 0,00 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет   | 4081,144 |  | 4081,144 |  |  |  |
| 8.  | Подготовка к 2013 годупроектно-сметной документации, предусматривающей строительство на территории областного центра муниципального общеобразовательного учреждения (школы) |  |  | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального общеобразовательного учреждения (школы) в городе Иванове | Управление капитального строительстваАдминистра-циигорода Иванова | 2012 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет  |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  |
|  | Итого по всем задачам(мероприятиям)  |  |  | 163 669,06 | 86974,36 | 44 730,82 | 25803,33 | 4111,11 | 2049,44 |

\* для реализации мероприятий возникает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, проведение экспертизы

 Таблица 3

Оценка возникающих в связи с реализацией

Программы эксплуатационных расходов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тактической задачи, мероприятия | Объем эксплуатационных расходов, тыс. руб. |
| 2010 | 2011 |
| 1. | Ввод к 2012 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 8 663,46 кв.м. | 2 131,19 | 17 956,90 |
| 1.1. | Строительство универсального спортивного комплекса по ул.Генерала Хлебникова в г.Иваново | 931,81 | 13 010,0 |
| 1.2.   | Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ №10 по ул. Багаева, 38/17  | 1 199,38 | 4 946,90 |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) | 2 131,19 | 17 956,90 |

 ».