Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                             20080310

ОАО "МУК"                                               УТВЕРЖДАЮ:

---------------------------------------------                       Главный инженер ОАО “МУК”

(наименование стройки)                                   Трутнева Т.Н.

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на                 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ УЛ.CОВЕТСКАЯ  Д.6, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        87,021 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        11,113 ТЫС.РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=ПРИМЕЧАНИЕ: Кзат.труда=1,15;

Кэкп.маш.=1,25;Кнак.р-дам=0,9; Кcм.приб.=0,85 к

расценкам для нового стр-ва =

1 58-14-1    -Смена кровли средней                  6,2   1844,65    132,51     11437      6728       822    148,46       920

ТЕР 37      сложности с настенными                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

желобами и свесами                          1085,24     24,83                           154      2,78        17

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,02%    83х0,94    866,08                5370

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               721,55                4474

Сметная стоимость                                                 21280

2 101-9351   -СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ         4,402    7745,9      -        34097       -         -        -          -

ТН                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:31500:4,27.1,05=

3 58-18-2    -Смена обрешетки с прозорами           3,8   1584,56     27,82      6021      1584       106     65,12       247

ТЕР 37      из досок толщиной до 50 мм                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  416,77       2,5                            10      0,28         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,02%    83х0,94    327,11                1243

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               272,53                1036

Сметная стоимость                                                  8300

4 58-18-5    -Смена обрешетки сплошным             0,96   5435,95    111,27      5219       851       107    138,49       133

ТЕР 37      настилом из досок толщиной до             --------- ---------                     --------- --------- ---------

50 мм                                        886,34        10                            10      1,12         1

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,02%    83х0,94    699,32                 671

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               582,62                 559

Сметная стоимость                                                  6450

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                             20080310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 10-01-044- -ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО          0,22  10202,68     24,13      2245       133         5     91,76        20

12 ТЕР 37   ДЕРЕВУ СЛУХОВЫХ ОКОН                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПРИМ.                            100м2                  603,77       0,9                           -        0,23       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  99,828%  118х0,846    603,63                 133

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85    323,80                  71

Сметная стоимость                                                  2449

6 10-01-003- -Устройство слуховых окон                2     338,3     30,59       677       105        61      7,62        15

1 ТЕР 37                          слуховое            --------- ---------                     --------- --------- ---------

52,38      1,43                             3      0,28         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  99,828%  118х0,846     53,71                 107

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85     28,81                  58

Сметная стоимость                                                   842

7 203-9156   -ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ                         2     27,05      -           54       -         -        -          -

К-Т                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:110:4,27.1,05=

8            -РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ                    5,4     245,9      -         1328       -         -        -          -

М2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:1000:4,27.1,05=

9 58-4-1     -Разборка парапетных решеток             1      96,1      2,27        96        94         2      14,8        15

ТЕР 37                            100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

93,83      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846     65,89                  66

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85     51,84                  52

Сметная стоимость                                                   214

10 12-01-012- -Ограждение кровель перилами             1    138,04     83,35       138        55        83      7,67         8

01 ТЕР 37   БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    54,69      3,75                             4      0,54         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846     59,33                  59

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85     32,29                  32

Сметная стоимость                                                   230

11 58-10-2    -Прямые звенья с люлек                1,28    618,91      7,68       792       779        10      88,6       113

ТЕР 37                            100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

608,68      0,71                             1      0,08       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846    427,90                 548

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    336,69                 431

Сметная стоимость                                                  1771

12 103-9001   -ТРУБЫ                              146,56     40,57      -         5946       -         -        -          -

М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:165:4,27.1,05=

13 58-10-4    -Kолена с люлек                        0,2    930,99      7,68       186       184         2     134,1        27

ТЕР 37                            100шт               --------- ---------                     --------- --------- ---------

921,27      0,71                           -        0,08       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846    647,40                 129

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    509,39                 102

Сметная стоимость                                                   417

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                             20080310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14            -СТОИМОСТЬ КОЛЕН                        20     36,39      -          728       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:148:4,27.1,05=

15 58-10-7    -Воронки с люлек                      0,08    832,06      7,68        67        66         1     119,7        10

ТЕР 37                            100шт               --------- ---------                     --------- --------- ---------

822,34      0,71                           -        0,08       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846    577,93                  46

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    454,74                  36

Сметная стоимость                                                   150

16            -CТОИМОСТЬ ВОРОНОК                       8     66,64      -          533       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:271:4,27.1,05=

17 58-10-5    -Отливы                               0,08    374,52      7,68        30        29         1      53,1         4

ТЕР 37                            100шт               --------- ---------                     --------- --------- ---------

364,8      0,71                           -        0,08       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846    256,65                  21

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    201,94                  16

Сметная стоимость                                                    67

18 202-9130   -CТОИМОСТЬ ОТЛИВОВ                       8     36,39      -          291       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:148:4,27.1,05=

19 60-10-1    -Исправление кладки дымовой            0,6    143,89      9,99        86        60         6     14,77         9

ТЕР 37      трубы                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

100кирп.               100,58      0,71                           -        0,08       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  65,988%   78х0,846     66,84                  40

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85     54,24                  33

Сметная стоимость                                                   159

20 404-9001   -KИРПИЧ                               0,06   2385,25      -          143       -         -        -          -

Т.ШТ                --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:9700:4,27.1,05=

21 61-31-1    -Оштукатуривание поверхности          0,16   2147,76      2,63       344       157       -       131,4        21

ТЕР 37      дымовых труб                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  984,19      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  66,834%   79х0,846    657,77                 105

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85    418,28                  67

Сметная стоимость                                                   516

22 16-04-001- -ВЫВОД ФАНОВЫХ ТРУБ НА КРОВЛЮ          0,1    602,08     36,08        60        57         4     70,84         7

02 ТЕР 37   ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Д 100-120                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   566,01      0,78                           -        0,35       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 108,288%  128х0,846    613,76                  61

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    399,86                  40

Сметная стоимость                                                   161

23            -СТОИМОСТЬ ФАНОВЫХ ТРУБ ИЗ              10      24,1      -          241       -         -        -          -

ПОЛИЭТИЛЕНА Д 110                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                             20080310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М                        -         -                              -        -          -

=ЦЕНА:98:4,27.1,05=

24 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные            11,841     32,93     28,78       390        49       341      0,58         7

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              4,15      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: погрузка

т

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    84,6%  100х0,846      3,51                  42

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      51%    60х0,85      2,12                  25

Сметная стоимость                                                   457

25 310-3025-1 -Перевозка грузов                   11,841     16,78     16,78       199       -         199      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 25 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                             71348     10931      1748                1557

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   182                  21

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             71348       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             15306       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       11113       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             43362       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              8642       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              7031       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             87021       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1577

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       11113       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                             87021       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1577

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       11113       -                   -

Пересчет итогов в цены на 2008Г г.

Оплата труда осн. рабочих             10931        х 7,25                79250

Затраты на экспл. машин               1748         х 3,30                 5768

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     182          х 7,25                 1319

Стоимость материальных ресурсов       58668        х 4,27               250512

Итого прямых затрат                                                     335530

Накладные расходы в текущих ценах  8642            х 7,25    х 1,0       62655

Сметная прибыль в текущих ценах    7031            х 7,25    х 1,0       50975

ИТОГО в ценах на 2008Г г.                                               449160

Итого с зимними удорожаниями       1,122 %        449160    5040        454200

Итого с непредвиденными затратами  2 %            454200    9084        463284

Итого 6,45% на ифляцию                   463284    х 1,0645             493165

Налог на добавленную стоимость     18 %                               88769,85

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       581935

стоимость (НДС)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          5                                             20080310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Составил                       ГЕРАСИМОВА