| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт асфальтового покрытия по адресу: ул. Любимова, д. 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 174,649 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 318,36 чел-ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 16,027 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1 | ТЕРр68-15-02 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | 4,28 | 5257,52 | 704,43 |  | 4136,3 | 22502,19 |  | 1783,86 |  | 3014,96 |  |  | 17703,36 | 62,3 |  | 266,644 |  |
|  | (0) |  | 100 м2 | 416,79 | 57,78 |  |  |  |  |  |  | 247,3 |  |  |  | 6,47 |  | 27,6916 |  |
| 1.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 38,52 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр68-9-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 0,16668 | 19932,31 | 7658,79 |  | 11705,26 | 3322,32 |  | 94,72 |  | 1276,57 |  |  | 1951,03 | 87,29 |  | 14,5495 |  |
|  | (0) |  | 1000 м2 площади основания | 568,26 | 508,03 |  |  |  |  |  |  | 84,68 |  |  |  | 56,89 |  | 9,48243 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |
| 3 | ССЦ10.2007 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 11,1 до 12 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 38,52 | 74,54 | 0 |  | 0 | 2871,28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 25824,51 |  | 1878,58 |  | 4291,53 |  |  | 19654,39 | 281,1935 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,98 |  |  |  | 37,17403 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 1878,58*7,25 |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  |  | 13620 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 4291,53*3,3 |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  | 14162 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 19654,39*4,27 |  |  |  |  |  |  | 4,27 |  |  |  | 83924 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  | 0*0,05 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2871 |  |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114577 |  |  |
| Благоустройство при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (1878,58+331,98)*7,25*1,04*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  | 15668 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (1878,58+331,98)*7,25*0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 9616 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 15668 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15668 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 9616 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9616 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139861 |  |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | 139861*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139861 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 139861*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139861 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  | 139861*0,02 |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 2797 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142658 |  |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  | 142658*0,0375 |  |  |  |  |  |  | 3,75% |  |  |  | 5350 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148008 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 148008*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 26641 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174649 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |