Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                59500

Форма № 4

Водопровод по пер.1-ому Совхозному с установкой двух водоразборных колонок в г.Иваново

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   2-2

(локальная смета)

на                    разборка и востановление асфальтобетонного покрытия, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           НВ-1 н/з 6-ПС/11159

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       259,287 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         6,442 тыс.руб.

Строительный обьем              1250 м2

Цена единицы                  207,43 руб.

Составлена в территориальных базисных ценах 2001г Ивановской обл Информация о валюте и дате                                 руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ пл.1250м2

1 27-03-008- -Разборка покрытий и оснований       1,375   6662,73   5459,87      9161      1654      7507     179,8       247

4 ТЕР 37    асфальтобетонных                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м3                 1202,86    355,89                           489     45,63        63

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%              2213,43                3043

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%              1480,81                2036

Сметная стоимость                                                 14241

2 27-03-008- -Разборка покрытий и оснований         2,5    581,99    498,97      1455       208      1247     13,22        33

2 ТЕР 37    щебеночных                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м3                   83,02     38,52                            96      3,79         9

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               172,59                 431

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               115,46                 289

Сметная стоимость                                                  2175

3 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные           240,625     33,87     30,51      8150       809      7341      0,58       139

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              3,36      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: погрузка

т

4 310-3001-1 -Отвозка мусора на 1км             240,625      2,76      2,76       663       -         663      -          -

ФССЦ ПГ                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                59500

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-         -                              -        -          -

ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ пл.1250м2

5 27-04-001- -Устройство подстилающих и            3,75   2437,49   2320,64      9141       381      8702     15,72        59

1 ТЕР 37    выравнивающих слоев оснований             --------- ---------                     --------- --------- ---------

из песка                                     101,55    133,86                           502     13,88        52

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               334,28                1254

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               223,64                 839

Сметная стоимость                                                 11233

6 прил. ФЕР  -Песок для строительных работ        412,5     59,39      -        24498       -         -        -          -

408-9040    природный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

7 27-04-007- -Устройство основания толщиной        1,25   4887,25   4552,25      6109       304      5690     36,96        46

1 ТЕР 37    15 см из щебня фракции 40-70              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм при укатке каменных                        243,2    369,44                           462     36,24        45

материалов с пределом

прочности на сжатие до 68,6

[700] МПа [кг/см2]

однослойных

1000м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               869,95                1087

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               582,01                 728

Сметная стоимость                                                  7924

8 408-0018   -Щебень из природного камня          18,75    169,35      -         3175       -         -        -          -

для строительных работ марка              --------- ---------                     --------- --------- ---------

600, фракция 10-20 мм                          -         -                              -        -          -

м3

9 ФССЦ-2001  -Щебень из природного камня         236,25     97,61      -        23061       -         -        -          -

408-0020    для строительных работ марка              --------- ---------                     --------- --------- ---------

600, фракция 40-70 мм                          -         -                              -        -          -

м3

10 27-04-007- -На каждый 1 см изменения             1,25    2807,7    2807,7      3510       -        3510      -          -

4 ТЕР 37    толщины слоя добавлять или                --------- ---------                     --------- --------- ---------

к-10        исключать к нормам с                           -        230,9                           289      25,1        31

27-04-007-01 по

27-04-007-310см

1000м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               327,88                 410

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               219,36                 274

Сметная стоимость                                                  4194

11 ФССЦ-2001  -Щебень из природного камня          157,5     97,61      -        15374       -         -        -          -

408-0020    для строительных работ марка              --------- ---------                     --------- --------- ---------

600, фракция 40-70 мм                          -         -                              -        -          -

м3

12 27-06-020- -Устройство покрытия толщиной         1,25   3160,01   2802,69      3950       371      3503      38,3        48

6 ТЕР 37    4 см из горячих                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

асфальтобетонных смесей                      296,83    200,98                           251     19,06        24

пористых крупнозернистых,

плотность каменных материалов

2,5-2,9 т/м3

1000м2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                                59500

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               706,89                 884

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               472,92                 591

Сметная стоимость                                                  5425

13 410-9010   -Смесь асфальтобетонная            115,625    459,91      -        53177       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

14 27-06-021- -При изменении толщины                1,25     26,52     11,68        33         4        15      0,36       -

6 ТЕР 37    покрытия на 0,5 см добавлять              --------- ---------                     --------- --------- ---------

к-4         или исключать к норме                           2,8      -                              -        -          -

27-06-020-6

1000м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%                 3,98                   5

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%                 2,66                   3

Сметная стоимость                                                    41

15 410-9010   -Смесь асфальтобетонная                 58    459,91      -        26675       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

16 27-06-020- -Устройство покрытия толщиной         1,25   3332,77   2809,32      4166       371      3512      38,3        48

5 ТЕР 37    4 см из горячих                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

асфальтобетонных смесей                      296,83    201,78                           252     19,12        24

плотных песчаных типа ГД,

плотность каменных материалов

2,5-2,9-3 т/м3

1000м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               708,03                 885

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               473,68                 592

Сметная стоимость                                                  5643

17 410-9010   -Смесь асфальтобетонная            116,625    459,91      -        53637       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                            245935      4101     41691                 621

----                                             ---------           ---------

руб.                                                  2341                 249

Стоимость общестроительных работ -          руб.                            245935       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               546       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        6442       -                   -

Местные и неучтенные материалы              руб.                            200234       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              7999       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              5352       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            259287       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   869

Сметная заработная плата -              руб.                               -        6442       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                            259287       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   869

Сметная заработная плата -               руб.                               -        6442       -                   -

Пересчет итогов в цены на 3 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             4100,731     х 6,79             27843,96

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                                59500

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Затраты на экспл. машин               41690        х 3,19             132991,1

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     2341,499     х 6,79             15898,78

Стоимость материальных ресурсов       200144,181   х 3,93            786566,63

Итого прямых затрат                                                  947401,69

Накладные расходы в текущих ценах  7999,384        х 6,79    х 0,94   51056,87

Сметная прибыль в текущих ценах    5351,7          х 6,79    х 1,0    36338,04

ИТОГО в ценах на 3 кв. 2007г. г.                                     1034796,6

Итого с временными зданиями и      1,5 %          1034796,6015521,9491050318,6

сооружениями                                      5

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         1050318,5526573,0591076891,6

4

Итого с непредвиденными затратами  2 %            1076891,6121537,8321098429,4

3

Налог на добавленную стоимость     18 %                               197717,3

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       1296146,7

стоимость (НДС)

Составил                       Новожилова

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                59510

Форма № 4

Водопровод по пер.1-ому Совхозному с установкой двух водоразборных колонок в г.Иваново

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   2-3

(локальная смета)

на                         восстановление почво-растительного слоя , объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           НВ-1  н/з 6-ПС/11159

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________          1,47 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         0,131 тыс.руб.

Строительный обьем              1250 м2

Цена единицы                    1,18 руб.

Составлена в территориальных базисных ценах 2001г Ивановской обл Информация о валюте и дате                                 руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

1 01-01-030- -Срезка плодородного слоя            0,554   1092,06   1092,06       604       -         604      -          -

1 ТЕР 37    почвы с перемещением до 10 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -       111,88                            62     10,82         6

(80) кВт (л.с.), 1 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               106,29                  59

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                55,94                  31

Сметная стоимость                                                   694

2 01-01-030- -Обратная надвижка                   0,554   1092,06   1092,06       604       -         604      -          -

1 ТЕР 37    плодородного слоя почвы с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

перемещением до 10 м                           -       111,88                            62     10,82         6

бульдозерами мощностью 59

(80) кВт (л.с.), 1 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               106,29                  59

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                55,94                  31

Сметная стоимость                                                   694

3 01-01-036- -Планировка площадей                 1,845     38,35     38,35        71       -          71      -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                59510

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕР 37    бульдозерами мощностью 59                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(80) кВт (л.с.)                                -         3,93                             7      0,38         1

1000м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                 3,73                   7

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                 1,97                   4

Сметная стоимость                                                    82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                              1280       -        1280                 -

----                                             ---------           ---------

руб.                                                   131                  13

Стоимость общестроительных работ -          руб.                              1280       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         131       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               125       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                                66       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              1470       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    13

Сметная заработная плата -              руб.                               -         131       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                              1470       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    13

Сметная заработная плата -               руб.                               -         131       -                   -

Пересчет итогов в цены на 3 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             0            х 6,79                  -

Затраты на экспл. машин               1279         х 3,19              4080,01

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     131,102      х 6,79               890,18

Стоимость материальных ресурсов       0            х 3,93                  -

Итого прямых затрат                                                    4080,01

Накладные расходы в текущих ценах  124,547         х 6,79    х 0,94     794,93

Сметная прибыль в текущих ценах    65,551          х 6,79    х 1,0      445,09

ИТОГО в ценах на 3 кв. 2007г. г.                                       5320,03

Итого с временными зданиями и      1,5 %          5320,035  79,801     5399,84

сооружениями

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         5399,836  136,616    5536,45

Итого с непредвиденными затратами  2 %            5536,452  110,729    5647,18

Налог на добавленную стоимость     18 %                                1016,49

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                         6663,67

стоимость (НДС)

Составил                       Новожилова

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                59520

Форма № 4

Водопровод по пер.1-ому Совхозному с установкой двух водоразборных колонок в г.Иваново

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   1-2

(локальная смета)

на                                      рубка деревьев, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           НВ-1 н/з 6-ПС/11159

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________         1,177 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         0,196 тыс.руб.

Строительный обьем                 7 шт

Цена единицы                  168,21 руб.

Составлена в территориальных базисных ценах 2001г Ивановской обл Информация о валюте и дате                                 руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

1 01-02-099- -Валка деревьев мягких пород с        0,07     63,25     13,89         4         3         1      6,52       -

2 ТЕР 37    корня, диаметр стволов до 20              --------- ---------                     --------- --------- ---------

см                                            49,36      -                              -        -          -

100шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                39,49                   3

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                22,21                   2

Сметная стоимость                                                     8

2 01-02-100- -Трелевка древесины на                0,07    974,88    872,64        68         7        61     16,28         1

1 ТЕР 37    расстояние до 300 м                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

тракторами мощностью 59 (80)                 102,24     96,58                             7      9,34         1

кВт (л.с.), диаметр стволов

до 20 см

100шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               159,06                  11

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                89,47                   6

Сметная стоимость                                                    85

3 01-02-101- -Разделка древесины мягких            0,07    342,92     82,37        24        18         6      38,6         3

5 ТЕР 37    пород, полученной от валки                --------- ---------                     --------- --------- ---------

леса, диаметр стволов до 28                  260,55      -                              -        -          -

см

100шт

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                59520

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               208,44                  15

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               117,25                   8

Сметная стоимость                                                    47

4 01-02-111- -Kорчевка вручную пней                0,07    257,48      -           18        18       -          41         3

3 ТЕР 37    диаметром от 190 до 250 мм                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100пней                257,48      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               205,98                  14

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               115,87                   8

Сметная стоимость                                                    41

5 01-02-107- -Засыпка ям подкоренных               0,07    269,44    269,44        19       -          19      -          -

1 ТЕР 37    бульдозерами мощностью 79                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(108) кВт (л.с.)                               -         25,7                             2      2,33       -

100ям

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                20,56                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                11,57                   1

Сметная стоимость                                                    21

6 311-01-108 -Погрузка                                7      9,22      8,12        65         8        57      0,17         1

-1 ФССЦ                           т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ                                                          1,1      0,82                             6      0,09         1

7 311-01-108 -Разгрузка                               7      9,22      8,12        65         8        57      0,17         1

-2 ФССЦ                           т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ                                                          1,1      0,82                             6      0,09         1

8 310-2005-1 -Перевозка,бортовым                      7     17,97     17,97       126       -         126      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилем грузоподъемностью             --------- ---------                     --------- --------- ---------

5 т на расстояние 5 км корней                  -         -                              -        -          -

и древесины

т

9 01-01-016- -Работа на отвале                     0,02     406,9    384,65         8       -           8      2,99       -

1 ТЕР 37                          1000м3              --------- ---------                     --------- --------- ---------

18,78     35,96                             1      3,33       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                52,00                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                27,37                   1

Сметная стоимость                                                    10

10 01-02-107- -Засыпка ям подкоренных               0,07    269,44    269,44        19       -          19      -          -

1 ТЕР 37    бульдозерами мощностью 79                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(108) кВт (л.с.)                               -         25,7                             2      2,33       -

100ям

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                20,56                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                11,57                   1

Сметная стоимость                                                    21

11 47-01-015- -Подготовка стандартных                0,7    368,13     18,68       258        57        13      12,9         9

3 ТЕР 37    посадочных мест для                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

деревьев-саженцев с оголенной                 81,01      2,48                             2      0,24       -

корневой системой

механизированным способом с

добавлением растительной

земли до 50%

10ям

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     115%                96,01                  67

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                                59520

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      90%                75,14                  53

Сметная стоимость                                                   378

12 47-01-017- -Посадка деревьев-саженцев с           0,7     291,3     33,32       204        51        23      9,36         7

1 ТЕР 37    оголенной корневой системой в             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ямы размером 0,7х0,7 м                        72,54       2,4                             2      0,27       -

10шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     115%                86,18                  60

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      90%                67,45                  47

Сметная стоимость                                                   312

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                               877       170       389                  25

----                                             ---------           ---------

руб.                                                    26                   3

Стоимость общестроительных работ -          руб.                               877       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               318       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         196       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               174       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               126       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              1177       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    28

Сметная заработная плата -              руб.                               -         196       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                              1177       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    28

Сметная заработная плата -               руб.                               -         196       -                   -

Пересчет итогов в цены на 3 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             170,157      х 6,79              1155,37

Затраты на экспл. машин               389          х 3,19              1240,91

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     25,947       х 6,79               176,18

Стоимость материальных ресурсов       317,786      х 3,93               1248,9

Итого прямых затрат                                                    3645,18

Накладные расходы в текущих ценах  174,362         х 6,79    х 0,94    1112,88

Сметная прибыль в текущих ценах    126,113         х 6,79    х 1,0      856,31

ИТОГО в ценах на 3 кв. 2007г. г.                                       5614,37

Итого с временными зданиями и      1,5 %          5614,365  84,215     5698,58

сооружениями

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         5698,58   144,174    5842,75

Итого с непредвиденными затратами  2 %            5842,754  116,855    5959,61

Налог на добавленную стоимость     18 %                                1072,73

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                         7032,34

стоимость (НДС)

Составил                       Новожилова