ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания

г.Иваново                                                                                                                          «_____» _________ 2006г.

Администрация города Иваново, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Сусина Александра Андреевич, действующего на основании доверенности от 03.02.2006 № 02-25-179, с одной стороны и __________________________________________________________________________________, именуем___________________________________________________ в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________________________________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом комиссии по размещению заказа путем проведения конкурса для муниципальных нужд города Иванова № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами с использованием самостоятельно приобретенных строительных материалов работы по капитальному ремонту фасада административного здания расположенного по адресу пл. Революции, 4, далее именуемые Работы, в соответствии с требованиями разработанного специализированной проектной организацией проекта реставрации и паспорта отделки фасада, утвержденного комитетом Ивановской области по культуре.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по настоящему  Контракту.

- ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________________________________________ (____________________________________________________) руб. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения.

2.2. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету.

2.3. Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ после проверки представителями Заказчика, с учетом выявленных замечаний и недочетов, в течение 5 дней с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

3.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с требованиями к качеству работ, установленными соответствующими нормативными документами проектом реставрации и паспортом отделки фасада, утвержденного комитетом Ивановской области по культуре. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 5 настоящего Контракта.

3.2 Осуществить приобретение строительных материалов, изделий,  конструкций, необходимых для проведение Работ, качество которых должно соответствовать объемной ведомости, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Контракту. Обеспечить собственными силами приемку, разгрузку, хранение и складирование названных строительных материалов, изделий,  конструкций.

3.3. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для ремонтных работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

3.4. Обеспечить соблюдение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

3.5. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

3.6. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

3.8. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения работ по настоящему Контракту.

3.9. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Предоставить Подрядчику проект реставрации и паспорт отделки фасада, согласно которому должен производиться капитальный ремонт фасада здания.

4.2. Осуществление технического надзора Работ и приемки их результата, а также контроля за их качеством и сроками выполнения. В случае необходимости может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям  Контракта.

4.3. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5 дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

4.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

4.5. Заказчик  совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ.

4.6. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту составляют 45 дней с момента заключения настоящего муниципального контракта.

- ФОРС-МАЖОР

9.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2 Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика путем подписания акта выполненных работ.

- ГАРАНТИИ

8.1 Срок  гарантии качества выполненных Работ составляет 3 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие в процессе реализации настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров. При недостижении соглашения спор разрешается  в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1 Заказчик в процессе исполнения контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более, чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, не более чем на пять процентов такой цены.

10.2 Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из них в судебном порядке в случае нарушения другой стороной существенных условий контракта.

10.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

10.4. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, которые указаны в конкурсной документации и предъявляются к победителю конкурса. Нарушение таких требований в процессе исполнения контракта является основанием для расторжения его в одностороннем порядке. При наступлении таких обстоятельств Заказчик в праве не оплачивать произведенные Подрядчиком работы.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1 При исполнении работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает штраф в размере 2% от цены контракта за каждый день просрочки, после установленного срока.

11.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

11.3 В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

11.4 Подрядчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств возмещает Заказчику причиненные в результате этого убытки;

11.5 Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они согласованы сторонами, совершены в письменной форме и подписаны  уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, которые идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует в течение указанного в нем срока.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Заказчик:                                                                                     Подрядчик:

______________________                                                                    _________________________

м.п.                                                                                                           м.п.