| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт фасада МОУ "Лицей №22" |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 31.346/166.905 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 1.039 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 7.506 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 3й квартал 2006г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3=1.15, Н4=1.15, Н5=1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е53-21-6 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п., 100 м | 2.35 | 3 109.62 | 1 278.92 | 7 308 | 624 | 3 005 | 33.764 | 79.3454 |
|  |  |  | 265.72 | 121.38 |  |  | 285 | 13.179 | 30.97065 |
| 2. | Е61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 | 0.57 | 5 594.50 | 3.74 | 3 189 | 1 588 | 2 | 371.91 | 211.9887 |
|  |  |  | 2 785.61 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е62-25-10 Шпатлевка откосов за 2-а раза, 100 м2 | 0.57 | 1 071.58 | 2.48 | 611 | 124 | 1 | 31.7285 | 18.085245 |
|  |  |  | 217.97 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 4. | Е62-26-10 Окраска акриловыми красками наружных откосов за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 | 0.57 | 1 129.32 | 90.14 | 644 | 96 | 51 | 19.4005 | 11.058285 |
|  |  |  | 167.57 | 1.22 |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Е62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %, 100 м2 | 3.75 | 1 565.22 | 10.58 | 5 870 | 4 223 | 40 | 161.805 | 606.76875 |
|  |  |  | 1 126.16 | 1.64 |  |  | 6 | 0.115 | 0.43125 |
| 6. | С101-0426 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22, т | 0.086625 | 22 307.67 |  | 1 932 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 | 0.54 | 766.56 | 1.10 | 414 | 349 | 1 | 92.8395 | 50.13333 |
|  |  |  | 646.16 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 8. | С101-0404 Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014, т | 0.007344 | 15 549.93 |  | 114 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е62-25-10 Шпатлевка цоколя,колонн за 2а раза, 100 м2 | 0.59 | 1 071.58 | 2.48 | 632 | 129 | 1 | 31.7285 | 18.719815 |
|  |  |  | 217.97 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 10. | Е62-26-10 Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности цоколя,колонн за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 | 0.59 | 1 107.70 | 97.67 | 654 | 80 | 58 | 19.4005 | 11.446295 |
|  |  |  | 135.03 | 1.02 |  |  | 1 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 21 368 | 7 213 | 3 159 |  | 1007.5458 |
|  |  |  |  |  |  |  | 293 |  | 31.4019 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 21 368 | 7 213 | 3 159 |  | 1007.5458 |
|  |  |  |  |  |  |  | 293 |  | 31.4019 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2 046 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=79 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3-5, 7, 9, 10) |  |  |  | 6 043 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2-5, 7, 9, 10) |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 31 346 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 31 346 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 043 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3Й КВАРТАЛ 2006Г.: |  |  |  | 139 049 | 41 330 | 9 413 |  |  |
|  | 7213*5,73+3159*2,98+10996*3,02+6043*5,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,94+3935*5,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 0,3% |  |  |  | 417 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – 1,29%*1,1=1,419% |  |  |  | 1 979 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 141 445 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 25 460 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 166 905 |  |  |  |  |

| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |
| --- | --- | --- |