- Извещение о проведении запроса котировок

- Дата:  «09» октября 2007г.

Регистрационный № 729

|  | Заказчик |  | МУЗ «1-я городская клиническая больница» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес |  | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5, корпус №8 |  |  |  |
|  | Адрес электронной почты |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо |  | Тихонов Сергей Васильевич |  |  |  |
|  | Номер контактного телефона |  | (4932) 38-55-74 |  |  |  |
|  | Место подачи котировочных заявок |  | 153003, г. Иваново, пл.Революции, д.6, к.519 |  |  |  |
|  | Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  | 19.10.2007 до 15.30 |  |  |  |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Ед.иница измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Капитальный ремонт системы отопления корпуса № 8 МУЗ «Городская клиническая больница № 1» |  | Качественные характеристики товаров, работ, услуг |  | Строгое соблюдение и выполнение объемов работ, учтенных в сметной документации. Качественное выполнение всех работ, использование качественных материалов, соответствующих стандартам, техническим условиям и имеющих сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Соблюдение всех нормативных актов действующего законодательства в области охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности. Применение материалов, отвечающих правилам пожарной безопасности ППБ-01-03, подтвержденных сертификатами. Соблюдение действующего законодательства РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, строительных норм, и правил, проектов, других нормативных актов в области строительства и лицензирования строительной деятельности. Строгое выполнение работ согласно графику работ. |  | В соответствии со сметой |
|  |  | Технические характеристики товаров, работ, услуг |  | В соответствии со сметой |  |  |
|  |  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг |  | В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. |  |  |
|  |  | Требования к результатам работ, оказанию услуг |  | Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. Срок гарантии на выполненные работы должен быть не менее 2-х лет. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 398,8035 |
| Сведения о включенных в цену работ расходах | Включает в себя стоимость непосредственно Работ по ремонту, НДС, стоимость изделий и материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5, корпус № 8 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало работ – в течение 1 дня со дня заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 05 декабря 2007 г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Аванс в размере 30% от стоимости Контракта в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения муниципального контракта. Окончательный расчет производится после приемки работ Получателем на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, в течение 20 (двадцати) банковских дней путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) |  |

| N п/п | Наименование выполняемых работ | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |
|  | ИТОГО |  |

(Наименование участника размещения заказа), согласно исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок       № ______ от _________.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на капитальный ремонт системы отопления (санитарно-технические работы)

г. Иваново                                                                                                    «       »                   2007г.

МУЗ «1-я городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Альпера И. А.,    действующего   на   основании    Устава,   с   одной   стороны, и   ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения о оценки котировочных заявок от __________ № _________  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта системы отопления 8-го корпуса (санитарно-технические работы)  МУЗ «1-я городская клиническая больница» (далее Работы) качественно, по цене и в сроки, обусловленные настоящим Контрактом, а Заказчик - обеспечить оплату выполненных работ на условиях настоящего Контракта.

2. Срок выполнения Работ

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему Контракту устанавливаются:

начало – в течение 1 дня со дня заключения настоящего Контрата;

окончание работ -  не позднее 5 декабря 2007г.

3. Цена и порядок расчета

3.1. Общая цена Контракта составляет _______________________________________ руб. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ, стоимость изделий и материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы и другие обязательные платежи.

3.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев установленных законодательством:

3.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от стоимости Контракта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения Контракта.

3.4. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится Заказчиком на основании  акта выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова, на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Заказчику, в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня наступления указанных обстоятельств, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Стоимость Работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Контракта.

3.6. Валютой платежа является российский рубль.

4. Выполнение Работ

4.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 2 настоящего Контракта.

4.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении капитального ремонта системы отопления 8-го корпуса. Готовность принимаемых Работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

5. Обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить своими силами и средствами Работы строго в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем  Контракте и графике выполнения работ (Приложение №1) и передать результат Работ Заказчику.

5.1.2. Нести риск случайного уничтожения или повреждения результата Работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи  любого имущества, относящегося к процессу выполнения Работ по настоящему Контракту.

5.1.3. В процессе выполнения Работ использовать материалы, соответствующие стандартам, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и иную документацию, подтверждающую их качество.

5.1.4. Осуществлять приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ, поставленных на рабочую площадку материалов, конструкций, комплектующих изделий.

5.1.5. В ходе выполнения Работ на рабочей площадке, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории.

5.1.6. Обеспечить содержание и уборку площадки, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор  и принадлежащее ему имущество вывезти со строительной площадки в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки работ.

5.1.7. Письменно известить Заказчика об окончании Работ не менее, чем за 7 дней до начала приемки.

5.1.8. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика, в течении 3 (трех) календарных дней с момента получения требования о компенсации от Заказчика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Предоставить Подрядчику площадку на которой будут производиться Работы.

5.2.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ.

6. Порядок приема-сдачи Работ

6.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика  и Подрядчика.

6.3. Приемка объекта производится в течение 7 (семи) дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении капитального ремонта системы отопления 8-го корпуса МУЗ «1-я городская клиническая больница».

6.4. При обнаружении дефектов Работ в ходе приемки, недостатки устраняются Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки.

6.5. При обнаружении несоответствия качества материалов и Работ, а также отклонений от сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями Сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

7.2. Срок  гарантии выполненных Работ составляет 2 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком.

8. Ответственность Сторон

8.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

8.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

8.3. В случае нарушения сроков выполнения  Работ, установленных п.2.1. Контракта,  Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3% от стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду Работ, определенному проектно-сметной документацией. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения Работ.

8.4. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока, установленного п.7.2 настоящего Контракта, нарушения Подрядчиком условий об используемых материалах, предусмотренных п.5.1.3. настоящего Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно выполнить Работу заново с использованием материалов, соответствующих смете и Правилам пожарной безопасности, в течение 30 дней со дня получения уведомления Заказчика о выявленных нарушениях. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленный срок Заказчик вправе поручить выполнение Работ другому подрядчику и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

9.Форс-Мажор

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Срок действия Контракта, порядок его изменения и расторжения

10.1.Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие  по выполнению капитального ремонта системы отопления 8-го корпуса МУЗ «1-я городская клиническая больница», а в части товарно – денежных взаиморасчетов до полного выполнения Сторонами условий данного Контракта.

10.2. Заказчик вправе требовать расторжения Контракта  в  следующих случаях:

- при  нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства Работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом, и акт подписывается представителями Заказчика;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации;

- нарушении Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества Работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказе Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при вынесении государственными органами  актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по указанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

10.3. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных работ.

11. Заключительные положения

11.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

11.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

11.3.   Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру, для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:                                                                           Подрядчик:

Адрес:__________________________________  Адрес:_________________________________

Банковские реквизиты: ___________________      Банковские реквизиты: _________________

_______________________________________     ______________________________________

Заказчик______________                                                 Подрядчик_____________

М.П.                                                                                   М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «   »         2007г.

## ГРАФИК

выполнения работ по муниципальному контракту

от «   »         2007г.

| № п/п | Адрес места проведения работ | Количество | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУЗ «1-я городская клиническая больница» г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5 | Согласно объемов учтенных в сметах | Капитальный ремонт системы отопления 8-го корпуса (санитарно-технические работы) | Работа должны быть сданы Заказчику не позднее 5 декабря 2007г. |

Заказчик: _______________/ Альпер И. А.

М. П.

Подрядчик: _______________/_____________

М. П.