- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «08 » мая 2008г.

Регистрационный №   243

| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес | Г. Иваново, пр. Ленина, д. 60 |
| Адрес электронной почты | E-mail: SSMPIVANOVO@IVNET.ru |
| Контактное лицо | Широкова Т. Н. |
| Номер контактного телефона | 32-60-83 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл.Революции д.6 каб.518 Песня Юлия Леонидовна |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 21.05.2008 до 15 час. 30 мин. |

| Наименование выполняемых работ | Характеристики выполняемых работ |  | Единица измерения | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт аптеки и путей эвакуации медицинского корпуса | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Используемые в работе материалы и оборудование должны соответствовать локальной смете и иметь документы, удостоверяющие их качество. Соблюдение действующего законодательства РФ в области строительной деятельности, обязательных требований государственных стандартов, строительных норм, и правил, других нормативных актов в области строительства и лицензирования строительной деятельности. |  | В соответствии с локальными сметами |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с локальными сметами |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Обеспечить проведение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности (установка ограждений при работе), пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время выполнения Работ, а также охрану материальных ресурсов и строительных материалов, находящихся на строительной площадке. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок предусмотренный муниципальным контрактом. Срок гарантии на выполненные работы должен быть 4 года с момента приемки работ Заказчиком. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 437,124 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах | Цена включает в себя стоимость непосредственно Работ, материалов, необходимых для их выполнения, транспортные и накладные расходы, НДС, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки выполнения работ | г. Иваново, пр. Ленина, д. 60 МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Иваново |
| Срок выполнения работ | Начало работ – в течение 3 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта Окончание работ – до 25 июня 2008 года. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | Заказчик в течение семи рабочих дней с момента подписания муниципального контракта оплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % стоимости контракта. Оплата выполненных работ после приемки работ Заказчиком, на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова, в течение 10 банковских дней со дня наступления указанных обстоятельств. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 28.05.2008 и не позднее 04.06.2008 |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей печатью (для индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме в оригинале.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно п. 1 ст. 10 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Цена контракта.

| Наименование выполняемых работ | Цена работы, руб. | Сведения о включенных в цену контракта расходах |
| --- | --- | --- |

Цена муниципального контракта _____________________________________________ руб.

(сумма прописью)

_______________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок       №  ______ от _________, с учетом предложений, указанных  в настоящей котировочной  заявке, в том числе  о цене контракта  и сведениях  о включенных ( не включенных)  в данную цену  контракта  расходах..

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

проект

Муниципальный контракт №

г.Иваново                                                                                             «___» ____________2008г.

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Иваново, в лице Главного врача Потапенко Людмилы Владимировны,   действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от________ №______, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в интересах Заказчика собственными силами и средствами с использованием самостоятельно приобретённых строительных материалов работы по текущему ремонту аптеки и путей эвакуации в медицинском корпусе в соответствии с проектно-сметной документацией, а Заказчик оплатить выполненные Подрядчиком Работы.

2.Цена и порядок расчёта.

2.1. Цена Контракта составляет __________________________________ (__________________________________) рублей.

Цена включает в себя стоимость непосредственно Работ, материалов, необходимых для их выполнения, транспортные и накладные расходы, НДС, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Все расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком с Подрядчиком, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3.Заказчик в течение семи рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта оплачивает Подрядчику аванс в размере 30% стоимости работ.

2.4. Оплата за выполненные работы производятся Заказчиком на основании акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счета – фактуры после проверки и согласования данных документов Финансово – казначейским управлением администрации города Иванова в течение 10 банковских дней с момента наступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5. Расчет за выполненные работы производится после окончания всех работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ, на условиях, указанных в п.2.3.

2.6. Оплата производится за счет средств городского бюджета.

3. Срок выполнения Работ.

3.1. Сроки выполнения Работ устанавливаются:

Начало -  в течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта;

Окончание – до 25.06.08 г.

4. Выполнение работ.

4.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Подрядчик  самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 3 настоящего контракта.

4.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

4.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, технических условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.5. Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня до начала приёмки Работ о завершении этих работ, готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Получателем.

- Права и обязанности Подрядчика

5.1.Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике выполнения работ (Приложение №1), и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией и пожеланиями Заказчика. Выполнение работ должно соответствовать СниП, СанПин и противопожарным нормам.

5.2.Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

5.3.Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на ремонтной площадке.

5.4.Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

5.5.При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график выполнения работ в сторону продления сроков их выполнения.

5.6.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

5.7.На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения Работ по настоящему Контракту.

5.8.Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

5.9.Передать «Заказчику» по окончании работ техническую и эксплуатационную документацию при ее наличии.

5.10.Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего Контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

5.11.Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта

5.12.Письменно или устно согласовать с Заказчиком дату и время составления акта о приемке положительного результата проведения работ по настоящему Контракту. В случае неявки Подрядчика в указанное время на объект, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и безоговорочно принимается Подрядчиком.

5.13. В течение 5 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту освободить объект от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов с объекта и прилегающей к нему территории

5.14.Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.). Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

5.15.Оборудование и материалы, использованные Подрядчиком при выполнении требуемых работ должны соответствовать ГОСТам и ТУ, иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.

- Права и обязанности Заказчика

6.1.Заказчик имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов проектно-сметной документации. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику выполнения работ путем:

- визуального осмотра  представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

- марки материала;

- наименования материала;

- стоимости материала;

- количества материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие смете объемов и состава работ;

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие сроков выполнения работ настоящему контракту.

6.2.Для проверки качества выполненных работ в соответствии с объемами, указанными в сметной документации и графике выполнения работ, создается комиссия из представителей Заказчика и Подрядчика.

6.3.При обнаружении  несоответствий качества материалов и работ, а также отклонений от сметной документации  в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

6.4.При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке при выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок.

6.5.Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ  по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в согласованные Сторонами срок и время.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Сторон Контракта на объект.

6.6.Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

6.7.Факт просрочки начала выполнения работ, окончания выполнения работ, а также отдельных этапов выполнения работ согласно графику выполнения работ фиксируется актом, составленным и подписанным представителем Заказчика и Подрядчика. О дате и времени составления акта Заказчик оповещает Подрядчика в письменной форме либо путем направления телефонограммы. В случае неявки Подрядчика акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше нарушений сроков выполнения работ.

6.8.Заказчик имеет право давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта.

7. Гарантии.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объёме и в сроки, определённые условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

7.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет 4 года с момента приёмки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты за свой счёт в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счёт Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счёта, выданного Заказчиком. При неоплате счёта Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0.3% от стоимости работ.

8. Изменение и расторжение Контракта

8.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством в следующих случаях:

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы) или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных

проектно-сметной документацией;

-     отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат Работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по вышеуказанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

8.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.8.1 направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем через 30 дней после выявления указанных в п. 8.1 обстоятельств. Контракт считается расторгнутым по истечении 15 календарных дней с момента направления уведомления.

8.5. В случае расторжения Муниципального Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

9. Ответственность сторон.

9.1.При исполнении Работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере 0, 1 % стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока.

9.2.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0, 3 % стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному сметной документацией.

9.4.Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

9.5.Подрядчик несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

9.6.В случае нарушения Подрядчиком сроков и объемов выполнения работ по настоящему Контракту обеспечение исполнения Контракта Подрядчику не возвращается.

9.7.Расходы связанные с получением и применением банковских гарантий несет Подрядчик.

9.8.Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Подрядчика.

9.9.Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

- Прочие условия

10.1. Подрядчик не имеет права продать или передать сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:   МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Иваново

Подрядчик:

Заказчик ________________________          Подрядчик__________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «     »        2008 г.

## ГРАФИК

выполнения работ по муниципальному контракту

от «    »            2008 г.

| № п/п | Адрес места проведения работ | Количество | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Иваново г. Иваново, пр. Ленина, д.60 | Согласно объемов учтенных в сметной документации | Работы по текущему ремонту аптеки и путей эвакуации медицинского корпуса | Начало – в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта; Окончание - до 25.06.2008 г. |

Заказчик:                                                              Подрядчик:

_________________                                            ______________________