СОГЛАСОВАНО 							УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы города Иванова, руководитель аппарата 		Директор ООО «Зеленстрой»

Вислова Н. Л.					______________________ Долганова Н.А.

«___»________________2009 г. 						«___»________________2009 г.

СМЕТА

на заготовку, доставку, установку и демонтаж новогодних елей

на сумму     354467     руб.

в ценах 4 кв. 2009 года.

| №п/п |  | Шифр или № нормативов и коды ресурсов |  | Наименование и характеристика строительных работ |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на едини цу |  | всего |  | на единицу |  | всего |
| 1 |  | СССЦ 4/2009 |  | Зарплата основных рабочих 8ч/ч*1чел.*1,5дн.=12ч/ч(ср. разр. - 2) 8ч/ч*1чел.*5,5дн.=44ч/ч(ср. разр. - 2) 8ч/ч*2чел.*1дн.=16ч/ч (ср. разр. - 2) |  | Ч/Ч |  |  |  | 72 |  | 69,57 |  | 5009,04 |
|  |  |  |  | 8ч/ч*2чел.*2,5дн=40ч/ч(ср. разр. - 3) 8ч/ч*1чел.*3дн.=24ч/ч (ср. разр. - 3) |  | ч/ч |  |  |  | 64 |  | 76,30 |  | 4883,2 |
|  |  |  |  | 8ч/ч*4чел.*2дн=64ч/ч(ср. разр. - 4) 4ч/ч*1чел.*1дн.=4 ч/ч(ср. разр. - 4) 8ч/ч*2чел.*5,5дн.=88ч/ч(ср. разр. - 4) 8ч/ч*2чел.*3дн.= 48ч/ч (ср. разр. - 4) |  | ч/ч |  |  |  | 204 |  | 85,92 |  | 17527,68 |
|  |  |  |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | СССЦ 4/2009, 152600 |  | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу (устройство дороги в лесу) |  | м/ч |  |  |  | 30 |  | 434,2 |  | 13026,00 |
|  |  |  |  | в т.ч. з/пл. машиниста |  | ч/ч |  |  |  | 30 |  | 114,57 |  | 3437,10 |
| 3 |  | СССЦ 4/2009, 400051 |  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (доставка лапника, досок, щитов, песка, елей высотой 5 м, вывоз елей после демонтажа) - 2 ед. |  | м/ч |  |  |  | 80 |  | 462,69 |  | 37015,20 |
|  |  |  |  | в т.ч. з/пл. машиниста |  | ч/ч |  |  |  | 80 |  | 180,72 |  | 14457,60 |
| 4 |  | СССЦ 4/2009, 31003 |  | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м (монтаж, демонтаж елей высотой 20 м, монтаж лапника) |  | м/ч |  |  |  | 28 |  | 593,30 |  | 16612,40 |
|  |  |  |  | в т.ч. з/пл. машиниста |  | ч/ч |  |  |  | 28 |  | 114,57 |  | 3207,96 |
| 5 |  | СССЦ 4/2009, 31002 |  | Автогидроподъемники, высотой подъема 18м (монтаж, демонтаж елей высотой 8-10 м) |  | м/ч |  |  |  | 12 |  | 383,83 |  | 4605,96 |
|  |  |  |  | в т.ч. з/пл. машиниста |  | ч/ч |  |  |  | 12 |  | 114,57 |  | 1374,84 |
| 6 |  |  |  | КАМАЗ-5410 с п/п (перевозка елей высотой 20 м) |  | м/ч |  |  |  | 10 |  | 800,00 |  | 8000,00 |
| 7 |  |  |  | А/кран (погрузка ели высотой 20 м на тралл) |  | м/ч |  |  |  | 10 |  | 956,72 |  | 9567,20 |
| 8 |  |  |  | Монипулятор (погрузка и перевозка елей высотой 8-10 м ) |  | м/ч |  |  |  | 24 |  | 1300,00 |  | 31200,00 |
|  |  |  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Стоимость ели высотой 20 м |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 23000,00 |  | 23000,00 |
| 10 |  |  |  | Стоимость лапника елового |  | т |  |  |  | 5 |  | 2590,00 |  | 12950,00 |
| 11 |  |  |  | Стоимость ели высотой 8-10 м |  | шт. |  |  |  | 3 |  | 11500,00 |  | 34500,00 |
| 12 |  |  |  | Стоимость ели высотой 5 м |  | шт. |  |  |  | 11 |  | 5750,00 |  | 63250,00 |
| 13 |  | СССЦ 4/2009, 102-0075 |  | Стоимость пиломатериалов |  | м3 |  |  |  | 1,3 |  | 5077,25 |  | 6600,43 |
| 14 |  | СССЦ 4/2009, 408-0122 |  | Песок природный для строительных работ |  | м3 |  |  |  | 5 |  | 485,80 |  | 2429,00 |
| 15 | СССЦ 4/2009, 101-1805 |  | Гвозди строительные |  | т |  |  |  | 0,01 |  | 41923,00 |  | 419,23 |  |
| 16 | Дог № 232 от 30.04.09. |  | Утилизация (талоны) |  | шт. |  |  |  | 6 |  | 100,30 |  | 601,80 |  |
|  |  |  | Зарплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27419,92 |  |
|  |  |  | Зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22477,50 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49897,42 |  |
|  | МДС81-4/99 |  | Накладные расходы 104%хО,7 от ФОТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36325,32 |  |
|  | МДС 81-25.2001 |  | Сметная прибыль 60%хО,9 от ФОТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26944,61 |  |
|  |  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120026,76 |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143750,46 |  |
|  |  |  | Всего к оплате: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354467 |  |