Извещение о проведении  запроса  котировок

Для субъектов малого предпринимательства

Дата: 17.11.2011

Регистрационный № 1129

| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «2-ая Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 52/2 |
| Адрес электронной почты | Igb2@mail.ru |
| Номер контактного телефона | (4932) 30-00-36, 32-60-21 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1208 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 29.11.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту крыльца центрального входа в здании поликлиники № 8 литер А по ул. Н-Неман, д.71. Код ОКДП 4540020 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Качественное выполнение всех работ, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Объем выполненных работ, материалы и оборудование должны соответствовать смете. | В соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Выполнение работ в соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев с момента приемки в установленном порядке результата работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом муниципального контракта и локальной сметой. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 2. Участниками размещения заказа могут выступать только субъекты малого предпринимательства |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иваново |
| Максимальная цена контракта, руб. | 281658,86 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Н-Неман, д. 71 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится заказчиком по безналичному расчету путем перечисления средств на расчетный счет подрядчика на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после проверки и согласования данных документов МУ «ПДС и ТК» в срок до 31.12.2011г. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Участниками настоящего запроса котировок могут являться только

субъекты малого предпринимательства.

Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн.рублей для малых предприятий.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению о

проведении запроса котировок

от 17.11.2011 г.

Регистрационный № 1129

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. КПП |  |

Предложение участника размещения заказа.

| Наименование выполняемых работ | Цена контракта, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту крыльца центрального входа в здании поликлиники № 8 литер А по ул. Н-Неман, д.71 |  | Цена включает все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, налоги, сборы и другие обязательные платежи |

Цена муниципального контракта ____________________________________ руб. ____ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1129 от 17.11.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

_____________________________________________________________ является субъектом малого

(Наименование участника размещения заказа)

предпринимательства и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

- ПРОЕКТ

- Муниципальный контракт № ___

на выполнение  работ по  ремонту крыльца центрального входа в здание поликлиники № 8 литер А по              ул. Н-Неман, д.71

__________ 2011 г.                                                                                                           г. Иваново

Муниципальное учреждение здравоохранения «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Глика М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшим именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт в соответствии с Протоколом от  _____________ № _______________  о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными средствами  работы для МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново  по ремонту крыльца центрального входа в здание поликлиники № 8 литера А по адресу: г. Иваново, ул. Н-Неман, д. 71.

Перечень видов Работ и материалов для их проведения, а также технические характеристики объектов, предоставляемых для проведения Работ, оговариваются сторонами в локальном сметном расчёте и ведомости потребности материалов, оформляемых в установленном законом порядке, подписываемых уполномоченными представителями сторон и являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново обязуется обеспечить оплату  Работ по настоящему Контракту в 4 квартале 2011 г.

- 2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ.

2.1. Цена контракта составляет ______________________________________ руб. ____ коп., в том числе НДС_________________.

Цена включает все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 2.3. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

- 3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ.

3.1. Оплата производится заказчиком по безналичному расчету путем перечисления средств на расчетный счет подрядчика на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после проверки и согласования данных документов МУ «ПДС и ТК» в срок до 31.12.2011.

3.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится  после окончания всех видов  работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ,  на условиях, указанных в п. 3.1.

3.3. Общая сумма денежных средств по формам КС – 2, КС – 3 не должна превышать суммы, указанной в Контракте.

3.4. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

3.5. Оплата осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

- 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

4.1. Выполнить своими средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и дополнительных соглашениях к нему, и сдать работы Заказчику. Выполнять Работы в соответствии с проектно- сметной документацией и пожеланиями Заказчика.

4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.

4.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.4. При выполнении Работ по настоящему Контракту, в связи с низкой температурой наружного воздуха, использовать временные сооружения типа «ТЕПЛЯК», при использовании теплового оборудования во временных сооружениях, предусмотреть энергоснабжение теплового оборудования от независимых источников энергоснабжения.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.6. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а так же риск  повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему Контракту.

4.7. Обеспечить содержание и уборку  территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Вывести в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки Работ  за пределы  указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

- 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

5.1. На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор за производством Работ,  их качеством и сроками выполнения. Указанный надзор осуществляется Заказчиком.

5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5-ти дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

5.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

5.4. Подрядчик и Заказчик обязаны выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

5.5.  Заказчик в процессе выполнения Работ совместно с Подрядчиком, представителями МУ «ПДС И ТК» осуществляет приемку по акту выполненных работ, контроль за их выполнением и качеством, может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком  материалов и оборудования условиям Контракта.

- 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту: в течение 10 рабочих дней с момента подписания муниципального  контракта.

- 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.

7.1. Заказчик  имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего договора.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан  за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

- 8.ФОРС-МАЖОР.

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- 9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

9.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново, МУ «ПДС и ТК».

9.3. Приемка объекта производится в течение 5 дней получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

9.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ 2-а экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

- 10. ГАРАНТИИ.

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно - сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

10.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет 60 месяцев с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок  с момента их выявления. В случае отказа от устранения  выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет подрядчика.  Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает  неустойку в размере 0,3 % от стоимости работ.

- 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

11.1 Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан не действительным на основании действующего законодательства.

11.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При  невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

11.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

- 12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Контракт, может быть, расторгнуть исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта у Подрядчика в следующих случаях:

- при систематическом нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства Работ или их низком качестве, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

12.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно с Заказчиком.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п. 13.1, направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 30 дней выявления указанных

в п. 13.1 обстоятельств.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

13.1. В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком,  Заказчик имеет право дать распоряжение:

- не оплачивать выполненные работы;

- предъявлять Подрядчику штрафные санкции относительно денежных средств, затраченных на завершение незаконченных Подрядчиком Работ.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13.3. В случае нарушения  сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3 % от стоимости Работ  по настоящему Контракту за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному сметной документацией.

13.4. Подрядчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств:

- Возмещает Заказчику причиненные в результате этого убытки;

- Полностью или частично (по усмотрению Заказчика) возмещает материальные и денежные средства, предоставленные ему для осуществления Работы.

13.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

14.1. Подрядчик не имеет права продать или передать сметную документацию на выполнение работ или отдельной его части третьей стороне.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему договору.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ.

14.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Заказчик.  МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново

- 153000 г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2

- ИНН 3729011398 КПП 370201001

- ФКУ Администрации Г. Иваново, ИНН 3728012617

р/с 402 048 108 000 000 000 54

УФК Ивановской обл. (ФКУ администрации

- г. Иваново - МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново

- Банк плательщика ГРКЦ ГУ Банка России г. Иваново

- БИК 042 406 001

- Л/счет  002012321

Подрядчик:

- Заказчик:                                                                    		 Подрядчик:

МУЗ «2-ая Городская клиническая больница»

___________   /Глик М.В./                                                               ___________ /_________./

м.п.	           м.п.